МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данную дисциплину следует изучать строго последовательно и систематически.   Необходимо  разобраться в  теоретическом материале и уметь применять его как общую схему к решению конкретных задач.

Дисциплина тесно связана с курсами по экономике предприятия, организации производства, менеджменту и планированию.

Контрольная работа содержит три теоретических вопроса и одну задачу. Номер варианта контрольной работы соответствует сумме двух последних цифр зачетной книжки.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Номер варианта | Теоретические вопросы | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,21,41 | 1 |
| 2 | 2,22,42 | 2 |
| 3 | 3,23,43 | 3 |
| 4 | 4,24,44 | 4 |
| 5 | 5,25,45 | 5 |
| 6 | 6,26,46 | 6 |
| 7 | 7,27,47 | 7 |
| 8 | 8,28,48 | 8 |
| 9 | 9,29,49 | 9 |
| 10 | 10,30,50 | 10 |
| 11 | 11,31,51 | 11 |
| 12 | 12,32,52 | 12 |
| 13 | 13,33,53 | 13 |
| 14 | 14,34,54 | 14 |
| 15 | 15,35,55 | 15 |
| 16 | 16,36,56 | 16 |
| 17 | 17,37,57 | 17 |
| 18 | 18,38,58 | 18 |
| 19 | 19,39,59 | 19 |
| 20 | 20,40,60 | 20 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Сущность организации производства. Основные принципы рациональной организации производства.

- Производственный процесс. Виды производственных процессов.

- Организация производственного процесса в пространстве. Классификация цехов, хозяйств и служб.

- Производственный цикл. Организация производственного процесса во времени. Виды движения предметов труда.

- Типы производства и их технико-экономические характеристики.

- Процесс создания и освоения новой техники. Этапы технической подготовки производства.

- Конструкторская подготовка производства.

- Технологическая подготовка производства.

- Сущность сетевого планирования. Правила построения сетевого графика.

- Расчет плановых параметров сетевого графика.

- Функционально-стоимостной анализ.

- Организация и нормирование труда.

- Оплата труда на предприятии. Ее основные формы и системы.

- Формы организации производства: концентрация.

- Формы организации производства: специализация.

- Формы организации производства: кооперирование.

- Формы организации производства: комбинирование

- Непоточный метод организации производства.

- Поточный метод организации производства.

- Автоматизированный метод организации производства.

- Организация инструментального хозяйства.

- Организация ремонтного хозяйства.

- Организация технического контроля на предприятии.

- Линейная организационная структура управления.

- Функциональная организационная структура управления.

- Дивизиональная организационная структура управления.

- Адаптивная организационная структура управления.

- Сформулируйте понятие производственной структуры предприятия, цеха, участка, опишите различия в производственной структуре предприятия, цеха, участка.

- Значение транспортного обслуживания на предприятии. Дайте классификацию транспортных средств по технологическому, техническому и организационному факторам.

- Цели хозяйственной деятельности в сфере материально-технического обеспечения (МТО). Форма снабжения и структура управления МТО.

- Сущность и функции рыночного планирования.

- Планирование как функция управления предприятием.

- Виды и содержание внутрифирменного планирования.

- Оценка качества разрабатываемых планов.

- Организация плановой работы на предприятии.

- Виды и формы планов.

- Принципы планирования.

- Методы и средства планирования.

- Нормативная база планирования.

- Содержание норм и нормативов, используемых при планировании.

- Сущность и методология стратегического планирования.

- Принципы, цели и задачи стратегического планирования.

- Этапы стратегического планирования.

- Зарубежный опыт стратегического планирования.

- Общая характеристика текущего технико-экономического планирования.

- Содержание, измерители и показатели плана производства и реализации продукции.

- Планирование производственной мощности предприятия.

- Планирование реализации продукции.

- Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства.

- Определение потребности в сырье, материалах, комплектующих изделиях и полуфабрикатах.

- Планирование потребности в топливе и энергии.

- Планирование потребности в оборудовании.

- Цели, задачи и технология планирования труда и заработной платы.

- Планирование численности работающих.

- Планирование фонда заработной платы.

- Планирование себестоимости продукции по технико-экономическим факторам.

- Планирование прибыли.

- Бизнес план предприятия. Содержание бизнес-плана. Реализация бизнес-плана на предприятии.

- Оперативно-производственное планирование.

- Оперативный учет и контроль производства.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача № 1

На прямоточной линии обрабатывается картер редуктора. Определить такт линии, составить план-график работы оборудования и рабочих, рассчитать межоперационные заделы и построить график их движения. Участок работает в две смены, суточная программа запуска 184 шт. технологический процесс обработки картера следующий:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин. | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 5,1 | 2,5 |

Задача № 2

На прямоточной линии механического цеха обрабатывается деталь со следующими нормами времени по операциям:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штучное время, мин. | 4,8 | 7,6 | 5,4 | 4,6 | 2,4 | 7,2 |

Каждый станок работает на удовлетворение только сменной потребности цеха, которая определяется 200 деталями. Действительный фонд времени работы станков в смену принимается равным  400 мин. Рассчитать потребность в оборудовании по операциям, построить план-график работы поточной линии и определить величину межоперационных оборотных заделов.

Задача № 3

На прямоточной линии обрабатывается ведущая шестерня. Необходимо:

- определить такт линии, потребное число рабочих мест на операциях и их загрузку;

- составить план-график работы оборудования и рабочих на линии;

- определить штат рабочих на линии, учитывая возможные совмещения, и установить регламент работы для рабочих-совместителей;

- рассчитать величину заделов и составить график изменения межоперационных оборотных заделов.

Суточная программа для линии 400 шт., линия работает в две смены, фонд времени работы линии с учетом регламентированных перерывов 800 мин в сутки.

Период комплектования заделов 400 мин.

| № операции | Операция | Норма времени, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фрезеровка торцев | 2,2 |
| 2 | Предварительная обточка | 4,6 |
| 3 | Обточка конуса | 1,8 |
| 4 | Окончательная обточка | 3,0 |
| 5 | Нарезание зубьев шестерни | 11,4 |
| 6 | Предварительная шлифовка шейки | 2,4 |
| 7 | Фрезеровка резьбы | 0,6 |

Задача № 4

Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей 50 шт. при последовательном виде движения ее в производстве. Построить график цикла обработки партии. Технологический процесс состоит из следующих операций:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Число станков на операции | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Задача № 5

Определить длительность производственного цикла обработки партии деталей 20 шт. при последовательно-параллельном виде движения. Построить график цикла обработки партии. Технологический процесс состоит из следующих операций:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 1,5 | 3 | 22 | 5 | 16 | 4 |
| Число станков на операции | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Задача № 6

Определить длительность производственного цикла обработки партии деталей 10 шт. при параллельном виде движения. Построить график цикла обработки партии. Технологический процесс состоит из следующих операций:

| № операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 1,5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| Число станков на операции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Задача № 7

На машиностроительном предприятии выполняются следующие процессы: литье, горячая ковка, штамповка, ремонт зданий и сооружений, изготовление и ремонт инструментальной оснастки, транспортирование и хранение материальных ценностей, механическая и термическая обработка деталей, контроль качества технологических процессов, сборка деталей в узлы, сборка узлов в машины. Провести классификацию этих процессов на основные, вспомогательные и обслуживающие.

Задача № 8

Определить потребность цеха в электроэнергии на двигательные цели на планируемый период. Исходные данные: в цехе – 100 станков, средняя мощность электромоторов – 5,5 кВт, годовой фонд времени работы – 4000 ч., коэффициент использования рабочего времени – 0,8, коэффициент полезного действия двигателя – 0,8.

Задача № 9

В течение квартала (66 рабочих дней) цех собирает 280 изделий; длительность сборки одного изделия – 9 дней; площадь, занимаемая одним изделием при сборке, составляет 12 м2. общая площадь цеха – 640 м2, в том числе вспомогательная (под обслуживание и бытовые помещения, проходы и проезды) – 35%.

Определите коэффициент использования производственной площади сборочного цеха.

Задача № 10

В соответствии с государственным заказом и хозяйственными договорами план предприятия включает:

а). реализацию основной продукции в объеме 350 млн р.;

б). выполнение услуг промышленного характера на сумму 50 млн р.;

реализацию технологической оснастки на сумму 20 млн р..

На конец планового года объем основной продукции на складе готовых изделий составит 120 млн р., НЗП – 105 млн р.. на начало планового года по данным инвентаризации объем готовой продукции на складе – 80 млн р., НЗП – 115 млн р..

Задача № 11

Определить такт поточной линии, темп, количество оборудования и рабочих на линии. Построить план-график работы линии. Рассчитать межоперационные оборотные заделы и построить графики их движения.

Исходные данные: поточная линия работает в двухсменном режиме. В течение каждой смены предусмотрено 2 перерыва по 15 минут. Суточная программа выпуска – 300 изделий.

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 5.4 | 7.5 | 6 | 6.6 |

Задача № 12

Определить такт поточной линии, темп, количество оборудования и рабочих на линии. Построить план-график работы линии. Рассчитать межоперационные оборотные заделы и построить графики их движения.

Исходные данные: поточная линия работает в трехсменном режиме. За   сутки предусмотрено 3 перерыва по 30 минут. Суточная программа выпуска 270 изделий.

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 5 | 7 | 13.5 | 18 |

Задача № 13

Определить такт поточной линии, темп, количество оборудования и рабочих на линии. Построить план-график работы линии. Рассчитать межоперационные оборотные заделы и построить графики их движения.

Исходные данные: поточная линия работает в односменном режиме. За   сутки предусмотрено 2 перерыва по 10 минут. Суточная программа выпуска 230 изделий.

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 4.6 | 3 | 4.8 | 7.2 |

Задача № 14

Определить такт поточной линии, темп, количество оборудования и рабочих на линии. Построить план-график работы линии. Рассчитать межоперационные оборотные заделы и построить графики их движения.

Исходные данные: поточная линия работает в двухсменном режиме без остановок. Суточная программа выпуска 1920 изделий.

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.55 | 0.95 | 1.25 | 0.75 | 1.5 |

Задача № 15

Определить длительность производственного цикла при последовательном, последовательно-параллельном и параллельном видах движения предметов труда. Партия изделий, обрабатываемых в процессе производства составляет 10 шт.. Трудоемкость операций техпроцесса (мин.):

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |

На операции 4 установлено 2 единицы оборудования, на остальных – по одной единице оборудования.

Задача № 16

Определить длительность производственного цикла при последовательном, последовательно-параллельном и параллельном видах движения предметов труда. Партия изделий, обрабатываемых в процессе производства составляет 20 шт.. Трудоемкость операций техпроцесса (мин.):

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 3 | 5 | 2 |

На операции 1 установлено 2 единицы оборудования, на остальных – по одной единице оборудования.

Задача № 17

Определить длительность производственного цикла при последовательном, последовательно-параллельном и параллельном видах движения предметов труда. Партия изделий, обрабатываемых в процессе производства составляет 30 шт.. Трудоемкость операций техпроцесса (мин.):

| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |

На всех операциях техпроцесса установлено по 1 рабочему месту.

Задача № 18

Определить условно-годовую экономию и экономию до конца планируемого года от замены литой заготовки штампованной, если себестоимость штампованной выше литой на  30 р., а затраты на последующую механическую обработку сократилось на 50 р. Годовая программа деталей 15000 шт. Пресс для штамповки вводится в эксплуатацию с 1 августа планируемого года.

Задача № 19

Определить условно-годовую экономию и срок окупаемости приспособления для зажима втулок при обработке, снижающего затраты на одну деталь на 5 р. Годовая программа 3000 шт. Приспособление вводится в эксплуатацию с 1 мая. Затраты на проектирование и изготовление составляют в сумме 6000 р.

Задача № 20

Кронштейн подвески автомобиля конструктивно изменяется с августа планируемого года, что повышает его технологичность и снижает себестоимость детали на 63 р. Программой предусматривается выпуск 15000 кронштейнов в год.